# Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.03/2013

# Konaného dne 15.04.2013 v hostinci „Pod Jasanem“

Přítomni: 	Milan Rotter, Martin Vaniš, Michal Vacek, Bohumír Toman

Hosté:		p. Jelínek, p. Hrubý, p. Berka

Omluveni: James Štefaniak

Příští zasedání OV se bude konat společně s akcí sezení s radnicí dne03.06.2013 od 19.hodin v hostinci „U Doležalů“

Rozpracované dlouhodobé úkoly:

Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů. Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy.

Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10. Akce probíhá – rozhodnuto patníky ponechat. Bude řešeno společně s akcí svodidel na hořejším úseku v Hlavňově ve směru na Hvězdu.

OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“. Akce probíhá - zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování pamětihodnosti by mělo dojít v roce 2014 – již vyčleněny finance na tuto akci. Odpovídá Vaniš

Stav obecní stodoly Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011 – podél západní prkenné stěny byla odkopána zemina a následně dojde k opravě této stěny.

Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu. Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011. K realizaci by mělo dojít nejdříve v roce 2013. Viz také bod 4 tohoto zápisu.

Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov. Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty a následně dojde na jaře k její opravě. Dále MěÚ zjistí skutečnou hranici pozemku u příjezdové asfaltové cesty (připomínka na kameny u krajnice).

Zanesená truba (odtok) u pozemku p. Zítky – nad p. Špačkem. Provedeno. Odvodnění skrze komunikaci bylo realizováno, v dalším kroku dojde k výběrovému řízení na realizaci zakázky „odvodnění komunikace“. Součástí by mělo být zatrubení úseku kolem pozemků p. Špačka, p. Svobody a p. Zítky a svedení vody do potoka.

Autobusová zastávka v dolejším úseku obce. Akce probíhá - kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u zdravotního střediska (projekt umístění stavby).

Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní - Akce probíhá.

Publikace „Hlavňov dnes a zítra“ Akce probíhá - Budou dohodnuty další termíny focení vzhledem k nepřítomnosti některých občanů. Uzavření dohody o provedení práce s p. Burešem.

Obecní klubovna – Akce probíhá. OV žádá o opravu podpěrného sloupu, opravu schodů a vymalování spodní a horní části obecní klubovny. Úspěšně proběhla kompletní výměna sociálního zařízení za nové.

OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím znehodnocená a je nečitelná. Akce probíhá - Během jara dojde k setkání se zástupci Lesů ČR a rozhodnutí zda bude cedule opravena nebo odstraněna.

Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“ Akce probíhá – investice se plánují. Jsou zde navrženy možné varianty tryskaného nebo asfaltového povrchu. Tato akce je zahrnuta v plánu investic pro rok 2013 a další roky –viz také zápis OVH 08/2012

Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky, která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky. Akce probíhá

Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.

Návrh na další konání sezení s radnicí. Akce probíhá – termín konání sezení s radnicí byl po dohodě se zástupci MěÚ stanoven na 03.06.12 od 19. hodin v hostinci „U Doležalů“

P. Berka požádal, aby bylo vyřešeno majetkové vypořádání ohledně sousoší v horní části obce Hlavňov – Točna. Akce probíhá Dne 02.05.2013 byla zrealizována schůzka na místě samotném za účasti zástupců MěÚ, OVH a p. Berky. Na místě bylo dohodnuto, že MěÚ zajistí zaměření pozemku a následně budou realizovány další kroky potřebné k nutné opravě/údržbě sousoší.

Nové úkoly:

Návrh na zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému. OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV žádá vytipování dřeviny, která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků.

# Návrhy a připomínky :

P. Valášek distribuoval Polický zpravodaj v obci více než dvaceti zájemcům po dobu 8 let a nyní žádá s ohledem na svůj věk, aby tato činnost byla od nového roku předána jiným dobrovolníkům. OV po dohodě s p. Valáškem navrhuje, aby alespoň do konce letošního roku byl Polický zpravodaj pravidelně doručován (spolu s doručováním do Suchého Dolu) na adresu bydliště p. Valáška, který do této doby pravidelně pro zpravodaj jezdil do Police nad Metují.

Připomínka občanů k vývozu kontejnerů na parkovišti u rybníku. OV žádá v případě, že bude po víkendu v prostoru kontejnerů na parkovišti u hlavňovského rybníku nepořádek a někdo z členů OVH tento nepořádek oznámí na MěÚ, aby se TS postaraly o vývoz odpadu dříve, než bude proveden pravidelný svoz.

V Hlavňově dne 23.05.2013	Zapsal: Martin Vaniš